Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Малопургинский район»  на 2009-2010г.г.»

Для проведения работ по капитальному ремонту в 2009-2010 году муниципальному образованию «Малопургинский район» выделено финансирование в объеме 7,8 млн. руб., в том числе за счет средств:

- фонда содействия реформированию ЖКХ – 6813,0 тыс. руб.,

- долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики – 300,2 тыс. руб.

- местного бюджета – 296,3 тыс. руб.

- собственников помещений в МКД – 390,0 тыс. руб..

Для переселения граждан из аварийного жилого фонда предусмотрено 2,6 млн. руб. в том числе за счет средств:

-Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2472,2 тыс. руб.,

- долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики – 108,9 тыс. руб.

- местного бюджета – 107,5 тыс. руб.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, которым предоставлена материальная поддержка – 3,8 тыс.кв.м. Отремонтировано крыш – 2,7 тыс.кв.м., подвальных помещений – 868 кв.м., утеплено и отремонтировано фасадов – 2,8 тыс.кв.м. В общей сложности улучшены условия для проживания – 205 человек, отремонтировано 8 многоквартирных домов.