Районная целевая программа «Жилище» на 2005 – 2010 годы.

В рамках реализации программы «Жилище» из средств бюджета Удмуртской Республики в 2008 году выделено 12 млн. рублей на долевое финансирование в строительстве двухквартирного дома по ул. Парковая и 48-миквартирного дом ул. Пионерская с. Малая Пурга. В течение 2007-2008 года 17 семей, расселенных из трех аварийных жилых домов (с. Малая Пурга: ул. Советская, 53, ул. Пушкина, 6 и ул. Пионерская, 27) получили квартиры в новых домах.

В 2009 году из бюджета Удмуртской Республики выделено 4,1 млн. рублей при долевом софинансировании местного бюджета 459,7 тыс. рублей. Переселено 6 семей (это 20 человек) из многоквартирного дома ул. Кирова, 12.

В 2010 году выделено 2017,68 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и 222,52 тыс.руб. из бюджета района на переселение 1 семьи из многоквартирного дома с. Малая Пурга ул. Советская, 69, и 2-х семей из многоквартирного дома с. Малая Пурга ул. Железнодорожная, 2.

В рамках республиканской целевой программы «Жилище» с 2005 года выдано льготных жилищных займов на строительство (приобретение) жилья 49 семьям на сумму 10724 тыс. рублей, в том числе 35 молодым семьям на сумму 7799 тыс. рублей.

В соответствии с программой «Жилище» предусматривалось ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью 79,1 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома площадью 4,73 тыс. кв. метров;

- индивидуальные жилые дома площадью 74,37 тыс. кв. метров;

Фактически индивидуальными застройщиками построено и введено в эксплуатацию 800 домов общей площадью 75949 кв. метров.

Введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:

4-х квартирный жилой дом по ул. Майская с. Малая Пурга

18-ти квартирный жилой дом по ул. Ворошилова с. Малая Пурга

2-х квартирный жилой дом по ул. Парковая с. Малая Пурга

48-ми квартирный жилой дом по ул. Пионерская с. Малая Пурга

4-х квартирный жилой дом по ул. Кирзавод с. Малая Пурга

4-х квартирный жилой дом по ул. Октябрьская с. Яган

общей площадью 3543,00 кв. метров

Всего введено в эксплуатацию 79492,00 кв. метра жилья, что составляет 100,4 %, при этом 880 семей улучшили свои жилищные условия

Выполнение плана районной целевой программы «Жилище»

на период с 2005 по 2010 годы по вводу жилья

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на период с 2005 по 2010 годы | Всего в том числе: | 12,1 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 79,1 |  |  |
|  | многоквартирные дома | 1,62 | 0,11 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИЖС | 10,48 | 12,19 | 9,8 | 13,3 | 13,9 | 14,7 |  |  |  |
| Выполнение плана в период с 2005 по 2010 годы | Всего в том числе: | 12,114 | 12,618 | 14,014 | 14,93 | 13,271 | 12,545 | 79,492 |  |  |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 1,236 | 0 | 1,844 | 0,463 | 0 |  | 100,4 | 3,543 |
|  | ИЖС (домов) м2 | (120) 12,114 | (103) 11,382 | (134) 14,014 | (150) 13,086 | (148) 12,808 | (145) 12,545 |  |  | 75,949 (800) |